## Slide 1: Stand vom 08.10.2026
Jakob Schumacher
Gossens bester Mann!

## Slide 2: Bisherige Problematiken
Datum | Lösung
Problem vom 17.09.2026 (Anmeldung per SSH) | Erstes mal korrekt auf dem Server anmelden -> Passwort und User in der Config-Datei hinterlegen; Befehl zur Anmeldung ausführen und anmelden
Problem vom 01.10.2026 (SSH-Zugang auf PC transferieren) | Key-Datei an PC gesendet -> in korrekten Ordner gepackt -> versucht Anzumelden -> neuer Fehler: Dürfen nicht beide Dateien gleichzeitig im Ordner sein
Gossens bester Mann!

## Slide 3: Neue Problematiken
Datum | Problem | Lösung | Begründung
08.10.2026 | Keine Datenbank vorhanden | Auf die Installation der Datenbank vom Fisi gewartet; in Zwischenzeit an Problem 2 gearbeitet | 
08.10.2026 | Welche Schnittstelle verwenden? | ? | 
Gossens bester Mann!

## Slide 4: Schnittstellen
Frontend -> Backend: REST über HTTP mit JSON
  Wird nativ unterstütz
Backend -> PostgreSQL: JDBC und SQL
  JDBC ist die Standard Schnittstelle für Datenbanken
  SQL
Gossens bester Mann!

## Slide 5: Neue Problematiken
Datum | Problem | Lösung | Begründung
08.10.2026 | Keine Datenbank vorhanden | Auf die Installation der Datenbank vom Fisi gewartet; in Zwischenzeit an Problem 2 gearbeitet | 
08.10.2026 | Welche Schnittstelle verwenden? | REST und JDBC | Nativ; gute Dokumentation
08.10.2026 | Datenbank sowieso besser auf PC installieren? | Umstrukturierung des Plans: Programm bei mir lokal fertig programmieren mit lokaler Datenbank Anbindung -> Docker + Ubuntu lokal installiert | Server noch nicht installiert; Daten schneller anpassen und API besser und schneller testen
Gossens bester Mann!

## Slide 6: Vielen Dank.
Gossens bester Mann!